|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（市内）承建项目汇总表 | | | | | | | | | | | |
| 企业名称：益阳市第一建筑工程有限公司 其中，在建项目个数： 3 个,完工项目个数： 个 填报时间：2022年6月17日 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 工程规模及合同造价（万元） | 开工日期及形象进度 | 项目负责人及建造师注册编号、安全生产考核证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 施工现场达标验收情况 |
| 1 | 领御一方中心二期工程（宝基广场） | 益阳市赫山区 | 商住楼 | 15000 | 2020.11.20装饰装修阶段 | 叶哲人，湘1432009201006673  湘建安B（2020）0800327 | 邓国祥Kq07086069 | 夏桂花  湘建安C3（2020）0800304  曾晓红  湘建安C3（2020）0800305  蔡畅  湘建安C3（2021）0800000548 | 周鹏程  0432110300015000091  杨玺  0432110100009000189 | 钟可平  0432110600009000117 | 合格 |
| 2 | 壹方玖誉住宅小区6、7、8栋 | 益阳市赫山区 | 住宅楼 | 7320 | 2020.5.1  主体施工阶段 | 李夙志，湘243141645215  湘建安B（2020）0800065 | 刘秋良  B08021090000000361 | 彭宏业  湘建安C2（2020）0800033  夏湘益  湘建安C3（2020）0800308 | 邓艳成  0432010194318011202 | 刘敏  0432010694318006595 | 合格 |
| 3 | 壹方玖誉住宅小区16栋 | 益阳市赫山区 | 商住楼 | 10002 | 2022.5.17基础施工阶段 | 唐鸿，湘1432017201902192  湘建安B（2019）0800417 | 孟涛B08193010900000008 | 曾冲  湘建安C2（2020）0800034  郭应龙  湘建安C2（2020）0800038 | 谌文志0432010194317028032 | 曾晓玲0432210600009000215 |  |